附件1：

福建省市场监督管理局网站功能提升及增值服务项目要求

一、智能问答定制开发

根据《政府网站发展指引》要求，发布社会关注采用响应式设计方式，设计网站智能问答窗口，自动匹配适应多种终端访问。依托省级政府网站统一技术平台智能问答系统开发网站智能问答机器人窗口，通过自然语言处理能力“问答输入”功能，包括单个关键词问答、智能提示、拼音理解、错别字识别、智能反问、语音输入等，“问答结果”功能包括融合答案输出、复杂意图理解、智能联想、知识关联推荐、问答结果语音朗读等，以及热点推荐、历史问答和服务评价等功能，并配置3个通用问答场景，包括资源融合、场景展示、场景功能、窗口设计、页面实施、响应式设计等。

本项目智能问答系统提供1年AI大语言模型能力，并实现语义理解能力、逻辑推理能力、知识总结能力、多轮对话能力、输入联想能力、搜问结合能力、问题纠错过滤、问题敏感词过滤、问题智能补全功能、常见问题推荐、百姓体提问转化功能、智能问答引导、拼音理解知识问答、融合答案输出展示、复杂意图理解、答案多维度分类展现、问答历史记录、满意度评价、使用帮助、语音识别、寒暄问候、语音阅读能力。

二、政策问答库建设

基于福建省级政府网站统一技术平台定制政策问答库管理和发布，支持政策问答主题分类管理、关联政策文件和解读材料等功能，提供政策问答库专题展示，包括政策问答库专题首页、内容页面，支持政策问答主题分类展示和搜索功能。

三、主动公开事项目录编制服务

梳理相关的法律法规、规章、规范性文件等全量文件，提取关于主动公开信息的规定条款，生成公开条款库；结合相关职责对公开条款逐条进行人工核对和补充公开事项要素，按照条款类型进行分类整理并与网站公开的相关信息进行关联，形成主动公开事项目录。每个公开事项包括事项编码、事项名称、设定依据等，事项关联的公开要素包括公开事项名称、内容标准及标准依据、公开时限、公开主体、公开渠道、公开对象、公开方式等。

四、网站重点信息可视化服务

根据统计数据文字稿，进行可视化的设计，形成通俗易懂、形式多样、易于传播的统计图解。1年服务期内，提供5篇精美图解。根据政策解读文字稿，进行可视化的设计，形成通俗易懂、形式多样、易于传播的政策图解。通过图表、H5等可视化方式进行展现。1年服务期内提供5篇精美图解、2篇动态图解。

五、AI阅读服务

通过接入AI大模型技术，在网站详情页面提供AI辅助阅读服务，全面提升网站阅读体验。服务包括全文摘要自动生成、关键信息自动总结、大纲脑图自动构建、文章内容自动朗读、文章划词自动解释、文章内容边看边问等。

六、政府网站政务公开监测服务

采用技术手段对政务公开的公开要素完整性、公开及时性、更新及时性、公开属性合规性、政策有效性、解读与文件同步发布、解读关联性、解读率等进行监测，形成问题监测报告，包含监测指标的解释、问题分析及公开内容建议。在一年服务期内，共提供4期监测报告。

七、网站个性化运维服务

基于福建省级政府网站统一技术平台，提供1年的网站维护服务，满足局网站日常运行需求。提供7*24小时电话支持和5*8小时在线支持，故障诊断、功能和漏洞修复，并根据故障严重程度提供限时解决故障的现场服务，确保网站的正常运行和使用。需承诺能够基于福建省级政府网站统一技术平台进行维护，并提供承诺函，格式自拟（具体要求表格后附）。

| 序号 | 项目 | 子项目 | 说明 | 基础包 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面调整 | 网站首页、一级页面中的局部模块设计调整 | 不改变网站页面整体风格和布局的情况下，对网站首页、一级页面中局部内容进行设计调整（如首页页面中信息公开、网上办事和互动交流展示模块的展示设计微调）（▲提供统一平台内容管理系统与模板管理功能截图） | ≤2次 | 3个 工作日 |
|  |  | 广告制作（通知、声明等） | 网站横幅/背景图/飘窗/对联效果/头部flash /按钮/图标制作 | ≤15个 | 3个 工作日 |
|  |  | 网站前端功能界面调整 | 如信箱提交类的功能调整、查询类功能的字段调整、问卷调查的功能调整、在线访谈的功能调整、网站检索的功能调整 | ≤20次 | 3个 工作日 |
| 2 | 内容维护 | 栏目、文档的批量调整、处理 | 网站前端栏目、文档顺序的批量调整；含指定敏感信息文档批量处理；WORD文档的批量导入；页面显示问题的批量处理（▲提供统一平台内容管理系统与对栏目管理功能截图） | ≤5次 | 3个 工作日 |
|  |  | 协助进行特殊文档的录入和发布 | 协助对格式复杂的文档编辑发布和特大附件上传 | ≤5篇 | 1个 工作日 |
|  |  | 音视频处理 | 音视频文件的转码和上传 | ≤5个 | 1个 工作日 |
|  |  | 图片处理 | 根据提供的图片进行美化处理 | ≤30张 | 1个 工作日 |
|  |  | 信息（内容）抓取 | 抓取指定的目标网站栏目信息，并导入到网站后台指定栏目（▲提供信息抓取功能截图） | ≤10个 | 3个 工作日 |
|  |  | 网站错链、死链修改调整 | 对网站模板中的错链、死链接配合修改调整（不包含信息录入的链接、历史数据中包含的错误链接等） | 不限 | 3个 工作日 |
|  |  | 小型调查、征集活动、在线访谈制作及在线技术支持 | 普通调查、征集活动、在线访谈制作及技术支持 | ≤3期 | 3个 工作日 |
| 3 | 特殊定制开发 | 信件模版定制 | 信件打印模版的定制、信件导出模版的定制 | ≤1次 | 3个 工作日 |
|  |  | 网站信息录入功能个性化定制 | 根据需求，对后台编辑器的录入功能进行扩展字段的定制 | ≤1次 | 3个 工作日 |
|  |  | 短信接口的定制 | 短信接口对接，并配置短信提醒功能 | ≤1次 | 3个 工作日 |
| 4 | 网站专题制作 |  | 网站政务热点专题的制作（专题子栏目10个以内，不涉及业务系统程序开发） | ≤2个 | 7个 工作日 |
| 5 | 培训 |  | 省直部门自行组织的网站操作培训（培训时间为半天） | ≤1次 |  |
| 6 | 技术支持 |  | 现场技术支持 | ≤3次 |  |